**UNIVERSIDAD CONTINENTAL**

**FACULTAD DE INGENIERÍA**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**

**CURSO:**

TALLER DE PROYECTOS - I - ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

**DOCENTE:**

AMERICO ESTRADA SANCHEZ

**TEMA:**

“SafeRoute: Desarrollo de un Sistema Web para optimización de rutas seguras en Cusco; 2025”

**PRESENTADO POR:**

|  |  |
| --- | --- |
| **APELLIDOS Y NOMBRES** | **CÓDIGO** |
| CASTILLO CCANTO FRANK | 74534208 |
| ESPETIA MAMANI JHON CRISTIAN | 74988478 |
| RAFAELE HUAMAN LUIS CRISTIAN | 74653997 |

**SPRINT 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **HU** | **Actividad** | **Tiempo(h)** |
| 55 | HU-14 | Permitir carga de foto | 0.50 |
| 56 | HU-14 | Optimizar tamaño | 0.50 |
| 57 | HU-14 | Guardar con metadatos | 0.50 |
| 58 | HU-15 | Asociar reporte al mapa | 1.00 |
| 59 | HU-15 | Confirmar geolocalización | 1.15 |
| 60 | HU-16 | Visualizar en mapa | 2.00 |
| 61 | HU-16 | Filtrar por tipo | 1.65 |
| 62 | HU-16 | Mostrar detalle | 2.00 |
| 63 | HU-26 | Permitir calificación de seguridad | 1.50 |
| 64 | HU-26 | Promediar calificaciones | 1.25 |

**BURN DOWN CHART**

Gráfico, Gráfico de líneas

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.