SPRINT 1

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Diseñar modelo entidad-relación | 1.00 |
| 2 | HU-01 | Crear tablas | 1.00 |
| 3 | HU-01 | Configurar conexión backend | 0.75 |
| 4 | HU-02 | Diseñar formulario de registro | 0.75 |
| 5 | HU-02 | Validar campos obligatorios | 1.00 |
| 6 | HU-02 | Conectar con BD | 1.00 |
| 7 | HU-02 | Cifrar contraseña | 1.00 |
| 8 | HU-02 | Pruebas con datos válidos/erróneos | 0.75 |
| 9 | HU-03 | Diseñar pantalla de login | 1.00 |
| 10 | HU-03 | Implementar autenticación | 1.75 |
| 11 | HU-03 | Notificación de errores | 1.00 |
| 12 | HU-03 | Crear sesión | 1.50 |
| 13 | HU-03 | Implementar logout | 1.25 |
| Total |  |  | 13.75 |

- Diseñar modelo entidad-relación y Crear tablas

- Configurar conexión backend

El proyecto es una aplicación móvil desarrollada en Android Studio con Java, que cuenta con 3 Activities principales y sus respectivos archivos XML de diseño:

MainActivity (activity_main.xml):

- Pantalla de inicio de sesión.

- Permite al usuario ingresar con correo y contraseña usando Firebase Authentication.

- Contiene la lógica de autenticación y validación de credenciales.

RegisterActivity (activity_register.xml):

- Pantalla de registro de nuevos usuarios.

- Se conecta con Firebase Authentication para crear cuentas.

- También almacena información adicional del usuario en Firebase Firestore (como el nombre).

MainActivity2 (activity_main2.xml):

- Pantalla principal después de iniciar sesión.

- Muestra el nombre del usuario obtenido desde Firestore.

- Incluye un botón para cerrar sesión, el cual limpia los datos en SharedPreferences y redirige al login.

Para la integración con Firebase, el proyecto incluye las siguientes dependencias en Gradle:

A nivel de App:

A nivel de proyecto:

- implementation("com.google.firebase:firebase-auth")

Biblioteca para usar Firebase Authentication.

Permite el registro e inicio de sesión de usuarios con correo y contraseña, Google, Facebook u otros proveedores de autenticación.

- implementation("com.google.firebase:firebase-firestore")

Biblioteca de Cloud Firestore, la base de datos en la nube de Firebase.

Permite guardar y consultar información estructurada en tiempo real.

- id("com.google.gms.google-services") version "4.4.3" apply false

Plugin de Google Services.

Permite que la app se conecte con Firebase usando el archivo google-services.json (que contiene las credenciales del proyecto).

Básicamente, este plugin sincroniza la app de Android con el proyecto de Firebase configurado en la consola.

- Diseñar formulario de registro

- Validar campos obligatorios

- Conectar con BD

variable que va a representar la conexión.

En ese momento, db ya queda enlazado a la instancia de Firestore en la nube que está configurada en nuestro proyecto de Firebase (gracias al google-services.json que se agregó en la app)

- Cifrar contraseña

- Diseñar pantalla de login

- Implementar autenticación

- implementation("com.google.firebase:firebase-auth")

Biblioteca para usar Firebase Authentication.

Permite el registro e inicio de sesión de usuarios con correo y contraseña, Google, Facebook u otros proveedores de autenticación.

Obtiene la instancia de Firebase Authentication.

Con esto se puede:

Registrar usuarios con email y contraseña, google, facebook.

- Notificación de errores

- Crear sesión e Implementar logout