Actividades de las historias de usuario

| RF | Épica | HU | Actividades |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Base de Datos | Base de Datos y Backend | HU-01 Creación de BD | - Diseñar modelo entidad-relación - Crear tablas - Configurar conexión backend Probar CRUD |
| 2. Registro y autenticación de usuarios | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-02 Registro de cuenta | - Diseñar formulario de registro - Validar campos obligatorios - Conectar con BD - Cifrar contraseña - Pruebas con datos válidos/erróneos |
|  |  | HU-03 Inicio de sesión | - Diseñar pantalla de login - Implementar autenticación - Notificación de errores - Crear sesión - Implementar logout |
|  |  | HU-04 Recuperar contraseña | - Diseñar pantalla de recuperación - Validar correo - Enviar enlace/código - Crear pantalla de cambio de contraseña - Pruebas de proceso completo |
| 3. Geolocalización en tiempo real | Geolocalización y Mapas | HU-05 Acceso al GPS | - Configurar permisos - Integrar API de geolocalización - Obtener coordenadas en tiempo real - Pruebas en dispositivos |
|  |  | HU-06 Mostrar ubicación actual | - Integrar mapa interactivo - Mostrar ubicación con marcador - Actualizar en tiempo real |
|  |  | HU-07 Actualización automática | - Configurar frecuencia de actualización - Notificación al cambiar zona -Optimizar batería y datos |
| 4. Mapa interactivo con niveles de seguridad | Geolocalización y Mapas | HU-08 Zonas seguras en mapa | - Diseñar capas de mapa seguras - Colores de seguridad alta - Implementar leyenda |
|  |  | HU-09 Zonas inseguras en mapa | - Configurar capas inseguras - Colorear mapa por riesgo - Asociar datos con reportes |
|  |  | HU-31 Modo turista | - Implementar selector de idioma - Mostrar lugares turísticos - Filtrar info relevante |
| 5. Rutas seguras basadas en reportes | Rutas Seguras y Movilidad | HU-10 Generar ruta rápida | - Configurar API de rutas - Calcular tiempo - Mostrar en mapa |
|  |  | HU-11 Generar ruta segura | - Integrar reportes ciudadanos - Algoritmo de rutas seguras - Comparar con ruta rápida |
|  |  | HU-12 Comparar rutas | - Mostrar opciones (rápida vs segura) - Permitir selección - Mostrar métricas (tiempo/distancia/riesgo) |
|  |  | HU-19 Recordatorios de horarios seguros | - Configurar notificaciones - Asociar a nivel de riesgo |
|  |  | HU-23 Compartir ruta en tiempo real | - Implementar opción compartir (WhatsApp/SMS) - Enviar ubicación actualizada periódicamente |
|  |  | HU-24 Historial de rutas | - Guardar rutas en BD - Mostrar historial con fecha/hora |
| 6. Reporte ciudadano de incidentes | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-13 Reportar con texto | - Crear formulario - Guardar en BD - Asociar coordenadas |
|  |  | HU-14 Reportar con imagen | - Permitir carga de foto - Optimizar tamaño |
|  |  | HU-15 Reportar con ubicación | - Asociar reporte al mapa - Confirmar geolocalización |
|  |  | HU-16 Mostrar incidentes reportados | - Visualizar en mapa - Filtrar por tipo - Mostrar detalle |
|  |  | HU-26 Calificar zonas | - Permitir calificación de seguridad - Promediar calificaciones - Mostrar en mapa |
|  |  | HU-29 Validar reportes falsos | - Permitir confirmación/denuncia - Sistema de verificación automática |
| 7. Alertas al acercarse a zonas de riesgo | Alertas y Notificaciones | HU-17 Alertas en zonas de riesgo | - Configurar notificaciones - Asociar a coordenadas de riesgo - Probar en rutas |
| 8. Botón de pánico | Botón de Pánico y Seguridad Personal | HU-20 Configurar contactos de emergencia | - Crear módulo de contactos - Guardar en BD |
|  |  | HU-21 Botón de pánico | - Implementar botón visible - Activación rápida (1 toque) |
|  |  | HU-22 Enviar ubicación con botón de pánico | - Enviar SMS/correo con coordenadas - Adjuntar link a mapa |
| 9. Notificaciones push de incidentes | Alertas y Notificaciones | HU-18 Notificación de incidentes cercanos | - Configurar servicio push - Mostrar detalle del incidente |
|  |  | HU-25 Historial de alertas | - Mostrar notificaciones en tiempo real - Mostrar con fecha,hora y lugar |
| 10. Panel de administración (Municipalidad/PNP) | Panel de Autoridades y Gestión de Datos | HU-28 Visualizar reportes en tiempo real | - Mostrar tablero de incidentes - Filtros por distrito, fecha, tipo |

Cronograma de actividades

| RF | Épica | HU | Actividad | Tiempo (min) | Tiempo (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Base de Datos y Backend | HU-01 | Diseñar modelo entidad-relación | 60 | 1.0 |
| 11 | Base de Datos y Backend | HU-01 | Crear tablas | 60 | 1.0 |
| 11 | Base de Datos y Backend | HU-01 | Configurar conexión backend | 90 | 0.75 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-02 | Diseñar formulario de registro | 45 | 0.75 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-02 | Validar campos obligatorios | 60 | 1.0 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-02 | Conectar con BD | 60 | 1.0 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-02 | Cifrar contraseña | 60 | 1.0 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-02 | Pruebas con datos válidos/erróneos | 45 | 0.75 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-03 | Diseñar pantalla de login | 60 | 1.0 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-03 | Implementar autenticación | 105 | 1.75 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-03 | Notificación de errores | 60 | 1.0 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-03 | Crear sesión | 90 | 1.5 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-03 | Implementar logout | 75 | 1.25 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-04 | Diseñar pantalla de recuperación | 45 | 0.75 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-04 | Validar correo | 45 | 0.75 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-04 | Enviar enlace/código | 60 | 1.0 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-04 | Crear pantalla de cambio de contraseña | 45 | 0.75 |
| 1 | Gestión de Usuarios y Acceso | HU-04 | Pruebas de proceso completo | 45 | 0.75 |
| 2 | Geolocalización y Mapas | HU-05 | Configurar permisos | 60 | 1.0 |
| 2 | Geolocalización y Mapas | HU-05 | Integrar API de geolocalización | 90 | 1.5 |
| 2 | Geolocalización y Mapas | HU-05 | Obtener coordenadas en tiempo real | 45 | 0.75 |
| 2 | Geolocalización y Mapas | HU-05 | Pruebas en dispositivos | 15 | 0.25 |
| 2 | Geolocalización y Mapas | HU-06 | Integrar mapa interactivo | 105 | 1.75 |
| 2 | Geolocalización y Mapas | HU-06 | Mostrar ubicación con marcador | 75 | 1.25 |
| 2 | Geolocalización y Mapas | HU-06 | Actualizar en tiempo real | 78 | 1.3 |
| 2 | Geolocalización y Mapas | HU-07 | Configurar frecuencia de actualización | 36 | 0.6 |
| 2 | Geolocalización y Mapas | HU-07 | Notificación al cambiar zona | 63 | 0.55 |
| 3 | Geolocalización y Mapas | HU-08 | Diseñar capas de mapa seguras | 39 | 0.65 |
| 3 | Geolocalización y Mapas | HU-08 | Colores de seguridad alta | 30 | 0.5 |
| 3 | Geolocalización y Mapas | HU-08 | Implementar leyenda | 30 | 0.5 |
| 3 | Geolocalización y Mapas | HU-09 | Configurar capas inseguras | 105 | 1.75 |
| 3 | Geolocalización y Mapas | HU-09 | Colorear mapa por riesgo | 120 | 2.0 |
| 3 | Geolocalización y Mapas | HU-09 | Asociar datos con reportes | 165 | 2.75 |
| 3 | Geolocalización y Mapas | HU-31 | Implementar selector de idioma | 129 | 2.15 |
| 3 | Geolocalización y Mapas | HU-31 | Mostrar lugares turísticos | 120 | 2.0 |
| 3 | Geolocalización y Mapas | HU-31 | Filtrar info relevante | 90 | 1.5 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-10 | Configurar API de rutas | 105 | 1.75 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-10 | Calcular tiempo | 90 | 1.5 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-10 | Mostrar en mapa | 87.5 | 1.46 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-11 | Integrar reportes ciudadanos | 120 | 2.0 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-11 | Algoritmo de rutas seguras | 129 | 2.15 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-11 | Comparar con ruta rápida | 90 | 1.5 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-12 | Mostrar opciones (rápida vs segura) | 33 | 0.55 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-12 | Permitir selección | 33 | 0.55 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-12 | Mostrar métricas (tiempo/distancia/riesgo) | 33 | 0.55 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-19 | Configurar notificaciones | 240 | 4.0 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-19 | Asociar a nivel de riesgo | 150 | 2.5 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-23 | Implementar opción compartir (WhatsApp/SMS) | 90 | 1.5 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-23 | Enviar ubicación actualizada periódicamente | 150 | 2.5 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-24 | Guardar rutas en BD | 180 | 3.0 |
| 4 | Rutas Seguras y Movilidad | HU-24 | Mostrar historial con fecha/hora | 159 | 2.65 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-13 | Crear formulario | 120 | 2.0 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-13 | Guardar en BD | 120 | 2.0 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-13 | Asociar coordenadas | 99 | 1.65 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-14 | Permitir carga de foto | 30 | 0.5 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-14 | Optimizar tamaño | 30 | 0.5 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-14 | Guardar con metadatos | 30 | 0.5 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-15 | Asociar reporte al mapa | 60 | 1.0 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-15 | Confirmar geolocalización | 69 | 1.15 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-16 | Visualizar en mapa | 120 | 2.0 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-16 | Filtrar por tipo | 99 | 1.65 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-16 | Mostrar detalle | 120 | 2.0 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-26 | Permitir calificación de seguridad | 90 | 1.5 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-26 | Promediar calificaciones | 75 | 1.25 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-26 | Mostrar en mapa | 75 | 1.25 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-29 | Permitir confirmación/denuncia | 120 | 2.0 |
| 5 | Reportes de Incidentes y Zonas | HU-29 | Sistema de verificación automática | 120 | 2.0 |
| 6 | Alertas y Notificaciones | HU-17 | Configurar notificaciones | 120 | 2.0 |
| 6 | Alertas y Notificaciones | HU-17 | Asociar a coordenadas de riesgo | 129 | 2.15 |
| 6 | Alertas y Notificaciones | HU-17 | Probar en rutas | 90 | 1.5 |
| 8 | Alertas y Notificaciones | HU-18 | Configurar servicio push | 210 | 3.5 |
| 8 | Alertas y Notificaciones | HU-18 | Mostrar detalle del incidente | 129 | 2.15 |
| 8 | Alertas y Notificaciones | HU-25 | Guardar notificaciones en BD | 150 | 2.5 |
| 8 | Alertas y Notificaciones | HU-25 | Mostrar lista con fecha/hora | 189 | 3.15 |
| 7 | Botón de Pánico y Seguridad Personal | HU-20 | Crear módulo de contactos | 341 | 5.68 |
| 7 | Botón de Pánico y Seguridad Personal | HU-20 | Guardar en BD | 227 | 3.78 |
| 7 | Botón de Pánico y Seguridad Personal | HU-21 | Implementar botón visible | 180 | 3.0 |
| 7 | Botón de Pánico y Seguridad Personal | HU-21 | Activación rápida (1 toque) | 159 | 2.65 |
| 7 | Botón de Pánico y Seguridad Personal | HU-22 | Enviar SMS/correo con coordenadas | 180 | 3.0 |
| 7 | Botón de Pánico y Seguridad Personal | HU-22 | Adjuntar link a mapa | 159 | 2.65 |
| 9 | Panel de Autoridades y Gestión de Datos | HU-27 | Crear login especial | 120 | 2.0 |
| 9 | Panel de Autoridades y Gestión de Datos | HU-27 | Definir roles/permisos | 120 | 2.0 |
| 9 | Panel de Autoridades y Gestión de Datos | HU-28 | Mostrar tablero de incidentes | 75 | 1.25 |
| 9 | Panel de Autoridades y Gestión de Datos | HU-28 | Filtros por distrito, fecha, tipo | 75 | 1.25 |
| 10 | Panel de Autoridades y Gestión de Datos | HU-30 | Generar gráficos de incidentes | 60 | 1.0 |
| 10 | Panel de Autoridades y Gestión de Datos | HU-30 | Mostrar evolución mensual | 45 | 0.75 |
| 10 | Panel de Autoridades y Gestión de Datos | HU-30 | Exportar a PDF/Excel | 45 | 0.75 |

DIAGRAMA GANTT
Comienza el 15/09/25 10:00 AM y termina el 24/11/25 10:34 AM

SPRINTS SAFE ROUTE(7 días por sprint)

Comienza el 15/09/25  y termina el 23/11/25

SPRINT 1

Comienza el 15/09/25 y termina el 21/09/25

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Diseñar modelo entidad-relación | 1.00 |
| 2 | HU-01 | Crear tablas | 1.00 |
| 3 | HU-01 | Configurar conexión backend | 0.75 |
| 4 | HU-02 | Diseñar formulario de registro | 0.75 |
| 5 | HU-02 | Validar campos obligatorios | 1.00 |
| 6 | HU-02 | Conectar con BD | 1.00 |
| 7 | HU-02 | Cifrar contraseña | 1.00 |
| 8 | HU-02 | Pruebas con datos válidos/erróneos | 0.75 |
| 9 | HU-03 | Diseñar pantalla de login | 1.00 |
| 10 | HU-03 | Implementar autenticación | 1.75 |
| 11 | HU-03 | Notificación de errores | 1.00 |
| 12 | HU-03 | Crear sesión | 1.50 |
| 13 | HU-03 | Implementar logout | 1.25 |
| Total |  |  | 13.75 |

SPRINT 2

Comienza el 22/09/25 y termina el 28/09/25

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | HU-04 | Diseñar pantalla de recuperación | 0.75 |
| 15 | HU-04 | Validar correo | 0.75 |
| 16 | HU-04 | Enviar enlace/código | 1.00 |
| 17 | HU-04 | Crear pantalla de cambio de contraseña | 0.75 |
| 18 | HU-04 | Pruebas de proceso completo | 0.75 |
| 19 | HU-05 | Configurar permisos | 1.00 |
| 20 | HU-05 | Integrar API de geolocalización | 1.50 |
| 21 | HU-05 | Obtener coordenadas en tiempo real | 0.75 |
| 22 | HU-05 | Pruebas en dispositivos | 0.25 |
| 23 | HU-06 | Integrar mapa interactivo | 1.75 |
| 24 | HU-06 | Mostrar ubicación con marcador | 1.25 |
| 25 | HU-06 | Actualizar en tiempo real | 1.30 |
| 26 | HU-07 | Configurar frecuencia de actualización | 0.60 |
| 27 | HU-07 | Notificación al cambiar zona | 0.55 |
| 28 | HU-08 | Diseñar capas de mapa seguras | 0.65 |
| 29 | HU-08 | Colores de seguridad alta | 0.50 |
| Total |  |  | 14.10 |

SPRINT 3

Comienza el 29/09/2025 y termina el 05/10/2025

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | HU-08 | Implementar leyenda | 0.50 |
| 31 | HU-09 | Configurar capas inseguras | 1.75 |
| 32 | HU-09 | Colorear mapa por riesgo | 2.00 |
| 33 | HU-09 | Asociar datos con reportes | 2.75 |
| 34 | HU-31 | Implementar selector de idioma | 2.15 |
| 35 | HU-31 | Mostrar lugares turísticos | 2.00 |
| 36 | HU-31 | Filtrar info relevante | 1.50 |
| 37 | HU-10 | Configurar API de rutas | 1.75 |
| 38 | HU-10 | Calcular tiempo | 1.50 |
| Total |  |  | 14.40 |

SPRINT 4

Comienza el 06/10/25 y termina el 12/10/25

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | HU-10 | Mostrar en mapa | 1.46 |
| 40 | HU-11 | Integrar reportes ciudadanos | 2.00 |
| 41 | HU-11 | Algoritmo de rutas seguras | 2.15 |
| 42 | HU-11 | Comparar con ruta rápida | 1.50 |
| 43 | HU-12 | Mostrar opciones (rápida vs segura) | 0.55 |
| 44 | HU-12 | Permitir selección | 0.55 |
| 45 | HU-12 | Mostrar métricas (tiempo/distancia/riesgo) | 0.55 |
| 46 | HU-19 | Configurar notificaciones | 4.00 |
| 47 | HU-19 | Asociar a nivel de riesgo | 2.50 |
| Total |  |  | 14.26 |

SPRINT 5

Comienza el 13/10/25 y termina el 19/10/25

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | HU-23 | Implementar opción compartir (WhatsApp/SMS) | 1.50 |
| 49 | HU-23 | Enviar ubicación actualizada periódicamente | 2.50 |
| 50 | HU-24 | Guardar rutas en BD | 3.00 |
| 51 | HU-24 | Mostrar historial con fecha/hora | 2.65 |
| 52 | HU-13 | Crear formulario | 2.00 |
| 53 | HU-13 | Guardar en BD | 2.00 |
| 54 | HU-13 | Asociar coordenadas | 1.65 |
| Total |  |  | 12.15 |

SPRINT 6

Comienza el 20/10/25 y termina el 26/10/25

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | HU-14 | Permitir carga de foto | 0.50 |
| 56 | HU-14 | Optimizar tamaño | 0.50 |
| 57 | HU-14 | Guardar con metadatos | 0.50 |
| 58 | HU-15 | Asociar reporte al mapa | 1.00 |
| 59 | HU-15 | Confirmar geolocalización | 1.15 |
| 60 | HU-16 | Visualizar en mapa | 2.00 |
| 61 | HU-16 | Filtrar por tipo | 1.65 |
| 62 | HU-16 | Mostrar detalle | 2.00 |
| 63 | HU-26 | Permitir calificación de seguridad | 1.50 |
| 64 | HU-26 | Promediar calificaciones | 1.25 |
| 65 | HU-26 | Mostrar en mapa | 1.25 |
| Total |  |  | 12.95 |

SPRINT 7

Comienza el 27/10/25 y termina el 02/11/25

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | HU-29 | Permitir confirmación/denuncia | 2.00 |
| 67 | HU-29 | Sistema de verificación automática | 2.00 |
| 68 | HU-17 | Configurar notificaciones | 2.00 |
| 69 | HU-17 | Asociar a coordenadas de riesgo | 2.15 |
| 70 | HU-17 | Probar en rutas | 1.50 |
| 71 | HU-18 | Configurar servicio push | 3.50 |
| 72 | HU-18 | Mostrar detalle del incidente | 2.15 |
| Total |  |  | 14.15 |

SPRINT 8

Comienza el 03/11/25 y termina el 09/11/25

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 73 | HU-25 | Guardar notificaciones en BD | 2.50 |
| 74 | HU-25 | Mostrar lista con fecha/hora | 3.15 |
| 75 | HU-20 | Crear módulo de contactos | 5.68 |
| Total |  |  | 11.33 |

SPRINT 9

Comienza el 10/11/25 y termina el 16/11/25

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | HU-20 | Guardar en BD | 3.78 |
| 77 | HU-21 | Implementar botón visible | 3.00 |
| 78 | HU-21 | Activación rápida (1 toque) | 2.65 |
| 79 | HU-22 | Enviar SMS/correo con coordenadas | 3.00 |
| Total |  |  | 12.43 |

SPRINT 10

Comienza el 17/11/25 y termina el 23/11/25

| # | HU | Actividad | Tiempo(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | HU-22 | Adjuntar link a mapa | 2.65 |
| 81 | HU-27 | Crear login especial | 2.00 |
| 82 | HU-27 | Definir roles/permisos | 2.00 |
| 83 | HU-28 | Mostrar tablero de incidentes | 1.25 |
| 84 | HU-28 | Filtros por distrito, fecha, tipo | 1.25 |
| 85 | HU-30 | Generar gráficos de incidentes | 1.00 |
| 86 | HU-30 | Mostrar evolución mensual | 0.75 |
| 87 | HU-30 | Exportar a PDF/Excel | 0.75 |
| Total |  |  | 11.65 |